네트워크 게임 프로그래밍

Term project

[추진계획서]

| 문서명 | : | 추진계획서 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | : | 임해인(2017184028) |
| 팀원 |  | 김경욱(2016182005) 전하은(2019182034) |
| 최초작성일 | : | 20221013 |
| 최종수정일 | : | 202201102 |
| 비고 | : |  |

목차

1.	게임 개요	3

1.	게임 소개	3

2.	규칙 설명	3

3.	기획 수정사항	4

4.	씬 구성	5

2.	High Level	6

1.	쓰레드 구성	6

2.	Scene 기준 플로우 차트	7

3.	Low Level	10

1.	식별용 열거형	10

2.	구조체	10

3.	구현 필요 함수	12

4.	팀 정보	14

1.	팀원 역할분담	14

2.	팀 부가 정보	14

5.	개발환경	15

6.	개발일정	16

3.	개괄일정	16

4.	임해인	17

5.	김경욱	18

6.	전하은 ( 월, 화, 목 )	19

게임 개요

게임 소개

2 3명의 플레이어가 최후의 순간 금화를 들고 있기 위해

치열한 싸움을 하며 코인을 사수하고,

서로 뺏고 뺏기는 다이나믹 한 플레이가 있는 게임

규칙 설명

- 타이머가 0이 되는 순간 코인을 가지고 있는 유저가 승리합니다.

- 코인을 들고 있으면 이동속도가 감소합니다.

- 스킬, 데쉬, 공격을 활용하여 상대방의 코인을 뺏거나, 코인을 들고 도망갈 수 있습니다.

기획 수정사항

개요

이 파트는 기존 프로젝트(윈도우 프로그래밍) 텀 프로젝트를 네트워크 게임 프로그래밍 텀 프로젝트로 활용하는 과정에서 발생하는 기존 프로젝트에서의 수정사항을 다루는 부분입니다.

내용

- 기준 플레이 인원 2인 -> 3인

  - 기존 프로젝트의 네트워크 환경 구현 간 난이도 조정을 위한 3인 플레이로 변경

- 클라이언트 2분할 뷰 -> 전체화면 뷰

  - 한 개의 기기에서 동시에 플레이가 아닌 네트워크 플레이기 때문에, 2분할에서 전체화면으로 변경

- LOBBY 내 다른 유저 접속 정보 추가

  - 로비 내에 다른 유저들이 몇 명이 접속했고, Ready 버튼을 눌렀는지 확인할 수 있는 정보 제공 기능 추가

- 캐릭터 선택 창 3인 선택창으로 수정

- 게임 룰 소개 창 별도 페이지로 분리

씬 구성

| 이름 | 이미지 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| LOBBY |  | - 게임 타이틀 표시 - 유저 접속 정보 표시 - 룰 북 팝업 기능 제공 |
| Character Select |  | - 캐릭터 선택 기능 - 타 유저 캐릭터 선택 실시간 업데이트 - 타이머 제공 - 랜덤 선택 기능 제공 |
| InGame |  | - 메인 게임 콘텐츠 제공 - 게임 종료 시 승리 및 패배 반응 제공 |

High Level

- 쓰레드 구성

Scene 기준 플로우 차트

LOBBY

Character Select

InGame

Low Level

- 식별용 열거형

enum Scene {

Lobby,

Char_sel,

Main_game,

End_game

}

enum CharState {

Idle,

Walk,

Attack,

Attacked,

Dash,

Skill,

Win,

Lose,

}

//todo: 추가해야됨

enum ProtocalInfo{ //현재 전송하는 정보

Timer,

PlayerData,

Scene_Data

//….

}

- 구조체

struct fvec2{	//플레이어 좌표 구조체

float	x;

float	y;

}

struct Gtimer{

float 	_left_time;

float 	_skill_cooltime1;

float 	_skill_cooltime2;

}

struct SC_lobby_send{	//새로운 acc 있을 때마다 보내줌

int	    _acc_count;

int 	_my_num;

}

struct player_data{

int 		_char_type;

fvec2 		_location;

int 		_look;

int 		_state;

bool 		_coin;

}

//공통

// Todo : 추가요망

struct SC_scene_send{ // 씬데이터

int 	_scene_num;

int _protocol_num;

}

// 클라이언트 초기화할 때 사용하는 구조체들

struct SC_LobbytoCharsel_init{ //로비 -> 캐 선택

int	_scene_num;

int		_protocol_num;

int	_char_num;  //접속한 순서대로 플레이어에게 부여되는 플레이어 넘버

int      _char_type;

bool 	_ready;

}

struct SC_CharseltoIngame_init { //캐선택 -> 인게임

int     _scene_num;

int     _protocol_num;

Gtimer  _timer; //타이머, 스킬 쿨타임 초기화

fvec2   _location;

int     _state;

bool    _coin;

}

struct SC_IngametoFinish_init{ //인게임 -> 겜종료

int     _scene_num;

int     _protocol_num;

int     _CharState;

}

struct SC_FinishtoLobby_init{ //겜종료 -> 로비

int 	_scene_num;

int      _protocol_num;

}

struct CS_ingame_send{

int 		vkey; // GetAsyncKeyState(vkey)로 동시키입력 여부를 확인하기 위한 변수

SHORT	pressedVkey;

}

struct CS_ingame_send{

short _horizontal_key;  // -1 : down || 0 : NULL || 1 : up

short _vertical_key;    // -1 : left || 0 : NULL || 1 : right

short _skill_key;       //  0 : NULL || 1 : skill || 2 : attack || 3 : dash

}

struct CS_lobby_send {

CS_ingame_send 	_input;

bool 		_ready;

}

- 구현 필요 함수

| 서버 |  |
| --- | --- |
| int InitServer() | 소켓을 생성한다 |
| void SendData(player_data&) | 클라이언트에게 플레이어 데이터를 전송한다. |
| void WaitForClientConnect() | 접속한 순서대로 클라이언트에게 넘버를 부여하고 클라이언트가 3명이 모두 접속 했는지 확인한다. |
| static DWORD WINAPI RecvCLData (LPVOID) | 클라이언트로부터 데이터를 받고 업데이트한 정보를 클라이언트에 전송한다. |
| void SVSendTimer() | 타이머(탑 화면의 시간, 스킬 쿨타임)를 전송한다. |
| DWORD UpdateTimer() | 타이머 업데이트 |
| void SVSendTotal() | 현재 전송하는 Protocal Info와 접속한 Player Data를 전송한다. |
| void SVSendScene() | 다음 넘길 Scene을 전송한다. |
| void SVSendCharSel() | 캐릭터 선택창에서의 플레이어 데이터(선택한 캐릭터, Ready 여부)를 전송한다. |
| void SVSendMainGm() | 메인 게임 내에서 플레이어 데이터(선택한 캐릭터, 위치, 방향, 상태, 코인 여부) 전송한다. |
| void UpdatePLInfo() | 플레이어 데이터(상태, 좌표값, 방향, 코인여부)를 업데이트한다. |
| void UpdateScene() | Scene 정보를 업데이트한다. |
| void PLCollision() | 플레이어와 플레이어, 플레이어와 코인, 플레이어와 장애물 사이의 충돌여부에 따라 플레이어 상태를 업데이트한다. |
| void PLDamaged() | 스킬 키를 입력이 들어왔을 때 플레이어가 스킬에 의한 데미지를 입었는지 검사하고 플레이어 상태를 업데이트한다. |

| 클라이언트 |  |
| --- | --- |
| void CreateSocket() | 소켓을 생성한다 |
| bool CLConnect() | 네트워크에 연결하고 연결 성공 유무에 따라 값을 반환한다. |
| void CLSendData (LPVOID) | 서버로 패킷을 전송한다. |
| void CLLobbySend(CS_lobby_send ) | 로비에서의 데이터(레디유무,선택캐릭터)를 서버에게 보낸다. |
| void SendKeyInfo(CS_ingame_send& ) | 입력한 키값을 서버에게 보낸다. |
| void RecvTimer() | 탑 화면 시간과 스킬 쿨타임 정보를 서버로부터 받는다. |
| void UpdatePL(player_data ) | 서버로부터 넘겨받은 플레이어 정보로 해당 값을 업데이트한다. |
| void UpdateScene() | Scene을 업데이트한다. |

팀 정보

- 팀원 역할분담

임해인 [ 팀장 ]

- 클라이언트 네트워크

- 클라이언트 처리

김경욱

- 서버 멀티 쓰레드

- 서버 소켓 프로그래밍

전하은

- 서버 멀티 쓰레드

- 서버 소켓 프로그래밍

팀 부가 정보

깃허브 주소

- https://github.com/haein0303/NetWorkGame_Final_Term

개발환경

개발 환경 버전 정보

| 항목 | 버전 |
| --- | --- |
| Win Sdk ver | 10.0.22000.0 |
| Visual Studio 2022 | v143 |
| Std Ver | C++ 17 |

Git Hub 주소

개발일정

주요 분기점

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 추진계획서 완료 |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 로비 네트워크 기능 확인가능 | 1차 회의 |  | 캐릭터 선택 네트워크 기능 확인 가능 |  | 인게임 기초 네트워크 송수신 구현 완료 |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | 2차회의 |  |  |  | 인게임 네트워크 기능 확인 가능 |  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|  | 3차회의 |  | 예비일 / 최종 점검 가능하게 준비 |  | 문서화 |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |

임해인

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | [클라이언트] Scene_Lobby_UI 수정 |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [클라이언트] FrameWork_Recv 개발 |  |  | [클라이언트] Scene_Char_select_UI 수정 | [클라이언트] Scene_Char_select_UI 수정2 | [클라이언트] Recv 쓰레드 분리 |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| [클라이언트] CLConnect() / CLLobbySend() 제작 | [1차 자체 점검 및 회의] | [클라이언트] UpdateScene() 제작 | [클라이언트] RecvTimer() - Char_sel - Ingame 적용 | [1차 예비일] | [클라이언트] CLSendData () 제작 |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(위치) | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(상태) | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(애니메이션 동기화) |  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|  |  |  | [클라이언트] 1차 점검 |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 메모 | 작업 선호 요일 : 수, 목, 금, 일 작업 불가일 : 11월 20일 ~ 21일 |  |  |  |  |  |

김경욱

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | [서버] 프레임워크 제작 / 통신 프로토콜 제작 |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | [서버] 타이머 thread / InitServer() 제작 |  | [서버] WaitForClientConnect() / 제작 | [서버] SendData() | [서버] UpdateTimer() / SVSendScene() 제작 | [서버] SVSendTimer() 제작 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | [1차 자체 점검 및 회의] |  | [서버] SVSendCharSel() 제작 |  |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | [2 차 자체 점검 및 회의] |  | [서버] PLCollision() 제작 | [서버] RecvCLData () 제작 |  |  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 메모 | 작업 선호 요일 : 수, 목, 금, 토, 일 |  |  |  |  |  |

전하은

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | [클라이언트] Scene_ingame 분할화면 하나로 합치기 |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | [클라이언트] Scene_Igame_input 수정 | [클라이언트] Scene_Igame_UI 네비게이터 수정 |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | [1차 자체 점검 및 회의] 1.개발진척확인 2.일정재조율 3.기능구현체크 | [서버] SVSendMainGm UpdatePLInfo() 제작 |  |  | [클라이언트] SendKeyInfo() 제작 |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | [2 차 자체 점검 및 회의] 1. 개발진척확인 2. 기능구현체크 | [서버] PLDamaged() |  | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(코인) |  |  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|  | [3차 자체 점검 및 회의] 1. 최종검수 및 디버그 일정 조율 2. 문제 있을 경우 활용 기간 |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 메모 | 작업 선호 요일 : 월, 화, 목 예외일 : 7, 8, 16, 17 |  |  |  |  |  |