네트워크 게임 프로그래밍

Term project

[Progress Report]

| 문서명 | : | 추진계획서 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | : | 임해인(2017184028) |
| 팀원 |  | 김경욱(2016182005) 전하은(2019182034) |
| 최초작성일 | : | 20221013 |
| 최종수정일 | : | 20221213 |
| 비고 | : | Ver. final |

목차

1.	게임 개요	3

1.	게임 소개	3

2.	규칙 설명	3

3.	기획 수정사항	4

4.	씬 구성	5

2.	High Level	6

1.	쓰레드 구성(ver 1.0)	6

1.	쓰레드 구성(ver. 2.0)	6

2.	Scene 기준 플로우 차트	7

3.	Low Level	12

1.	식별용 열거형	12

2.	구조체	12

3.	구현 필요 함수	15

4.	팀 정보	17

1.	팀원 역할분담	17

2.	팀 정보	17

5.	개발환경	17

6.	개발일정	18

3.	주요 분기점	18

4.	임해인	19

5.	김경욱	20

6.	전하은	21

게임 개요

게임 소개

임해인(윈도우 게임 프로그래밍 2018) 텀 프로젝트 작업물

2 3 2(ver.final)명의 플레이어가 최후의 순간 금화를 들고 있기 위해

치열한 싸움을 하며 코인을 사수하고,

서로 뺏고 뺏기는 다이나믹 한 플레이가 있는 게임

규칙 설명

- 타이머가 0이 되는 순간 코인을 가지고 있는 유저가 승리합니다.

- 코인을 들고 있으면 이동속도가 감소합니다.

- 스킬, 데쉬, 공격을 활용하여 상대방의 코인을 뺏거나, 코인을 들고 도망갈 수 있습니다.

기획 수정사항

개요

이 파트는 기존 프로젝트(윈도우 프로그래밍) 텀 프로젝트를 네트워크 게임 프로그래밍 텀 프로젝트로 활용하는 과정에서 발생하는 기존 프로젝트에서의 수정사항을 다루는 부분입니다.

내용

- 기준 플레이 인원 2인 -> 3인

  - 기존 프로젝트의 네트워크 환경 구현 간 난이도 조정을 위한 3인 플레이로 변경

- 클라이언트 2분할 뷰 -> 전체화면 뷰

  - 한 개의 기기에서 동시에 플레이가 아닌 네트워크 플레이기 때문에, 2분할에서 전체화면으로 변경

- LOBBY 내 다른 유저 접속 정보 추가

  - 로비 내에 다른 유저들이 몇 명이 접속했고, Ready 버튼을 눌렀는지 확인할 수 있는 정보 제공 기능 추가

- 캐릭터 선택 창 3인 선택창으로 수정

- 게임 룰 소개 창 별도 페이지로 분리

씬 구성

| 이름 | 이미지 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| LOBBY |  | - 게임 타이틀 표시 - 유저 접속 정보 표시 - 룰 북 팝업 기능 제공 |
| Character Select |  | - 캐릭터 선택 기능 - 타 유저 캐릭터 선택 실시간 업데이트 - 타이머 제공 - 랜덤 선택 기능 제공 - 서버에서 접속 순서대로 일괄 지정 |
| InGame |  | - 메인 게임 콘텐츠 제공 - 게임 종료 시 승리 및 패배 반응 제공 |

High Level

- 쓰레드 구성(ver 1.0)

- 쓰레드 구성(ver. 2.0)

Scene 기준 플로우 차트

LOBBY

Character Select (ver 1.0)

Character Select (ver 2.0)

Character Select (ver 3.0)

InGame(ver 1.0)

InGame(ver 2.0)

InGame(ver 3.0)

InGame(ver 3.1)

동기처리

Ver. 3.0

Ver. 3.1

Low Level

- 식별용 열거형

enum Scene {

Lobby,

Char_sel,

Main_game,

End_game

}

enum CharState {

Idle,

Walk,

Attack,

Attacked,

Dash,

Skill,

Win,

Lose,

}

enum ProtocalInfo{ //현재 전송하는 정보

Timer,

PlayerData,

Scene_Data

//….

}

//ver 2.0 : add

enum SC_ProtocalInfo { //현재 전송하는 정보

SC_Ingame_send,

SC_lobby_send,

SC_scene_send,

SC_LobbytoCharsel_init,

SC_CharseltoIngame_init,

SC_IngametoFinish_init,

SC_FinishtoLobby_init,

}

//ver 2.0 : add

enum CS_ProtocalInfo { //현재 전송하는 정보

CS_ingame_send, //or CS_ingame_send_temp

CS_lobby_send,

}

- 구조체

struct fvec2{	//플레이어 좌표 구조체

float	x;

float	y;

}

struct Gtimer{

float 	_left_time;

float 	_skill_cooltime1;

float 	_skill_cooltime2;

}

struct player_data{

int 		_char_type;

fvec2 		_location;

int 		_look;

int 		_state;

bool 		_coin;

}

//ver3.0 : add

//공용데이터------------------------------------------

float           prevTime;	//이전시간(제한시간으로 초기화)

float           elapsedTime;	//현재시간

// G_data 배열로 실제 데이터 관리, character_data는 네트워크 송수신시 사용

struct G_data {

char_info        char_info;

int 	    		charType;

int              charLook;

fvec2            location;

int 	state;

bool 	coin;

float 	    skill_cooltime1;

float 	    skill_cooltime2;

bool	    attack_on;

bool   	skill_on;

};

//서버가 가지고 있는 캐릭터의 기본 정보

struct char_info {

rect        skill_area; //스킬의 범위

rect        attack_area; //공격의 범위

};

//공용데이터------------------------------------------

//ver 2.0 : add

struct Character_data {

int 		_char_type;

fvec2        _location;

int 		_look;

int 		_state;

bool 	_coin;

float 	_skill_cooltime1;

float 	_skill_cooltime2;

}

//ver 2.0 : add

struct SC_Ingame_send { //프레임마다 전송하는 데이터

Character_data  _player[3];

fvec2           _coin_location;

float           _left_time;

}

//ver 2.0 : edit

struct SC_lobby_send{	//새로운 acc 있을 때마다 보내줌

int	_acc_count;

int 	_my_num;

}

//공통

struct SC_scene_send{ // 씬데이터

int 	_scene_num;

int _protocol_num;

}

// 클라이언트 초기화할 때 사용하는 구조체들

struct SC_LobbytoCharsel_init{ //로비 -> 캐 선택

int	_scene_num;

int		_protocol_num;

int	_char_num;  //접속한 순서대로 플레이어에게 부여되는 플레이어 넘버

int      _char_type;

bool 	_ready;

}

struct SC_CharseltoIngame_init { //캐선택 -> 인게임

int     _scene_num;

int     _protocol_num;

Gtimer  _timer; //타이머, 스킬 쿨타임 초기화

fvec2   _location;

int     _state;

bool    _coin;

}

struct SC_IngametoFinish_init{ //인게임 -> 겜종료

int     _scene_num;

int     _protocol_num;

int     _CharState;

}

struct SC_FinishtoLobby_init{ //겜종료 -> 로비

int 	_scene_num;

int      _protocol_num;

}

struct CS_ingame_Send{

int 		vkey; // GetAsyncKeyState(vkey)로 동시키입력 여부를 확인하기 위한 변수

SHORT	pressedVkey;

}

struct CS_ingame_send_tmp{// GetAsyncKeyState(vkey)로 동시키입력이 동작X시 사용

short _horizontal_key;  // -1 : left || 0 : NULL || 1 : right

short _vertical_key;    // -1 : down || 0 : NULL || 1 : up

short _skill_key;       //  0 : NULL || 1 : skill || 2 : attack || 3 : dash

}

struct CS_lobby_send {

CS_ingame_send	_input;

bool		      _ready;

}

- 구현 필요 함수

| 서버 |  |
| --- | --- |
| int InitServer() | 소켓을 생성한다 |
| void SendData(player_data&) | 클라이언트에게 플레이어 데이터를 전송한다. |
| void WaitForClientConnect() | 접속한 순서대로 클라이언트에게 넘버를 부여하고 클라이언트가 3명이 모두 접속 했는지 확인한다. |
| static DWORD WINAPI RecvCLData (LPVOID) | 클라이언트로부터 데이터를 받고 업데이트한 정보를 클라이언트에 전송한다. |
| void SVSendTimer() | 타이머(탑 화면의 시간, 스킬 쿨타임)를 전송한다. |
| DWORD UpdateTimer() | 타이머 업데이트 |
| void SVSendTotal() | 현재 전송하는 Protocal Info와 접속한 Player Data를 전송한다. |
| void SVSendScene() | 다음 넘길 Scene을 전송한다. |
| void SVSendLobby() | 로비에서 필요한 데이터를 넘긴다 |
| void SVSendCharSel() | 캐릭터 선택창에서의 플레이어 데이터(선택한 캐릭터, Ready 여부)를 전송한다. |
| void SVSendMainGm() | 메인 게임 내에서 플레이어 데이터(선택한 캐릭터, 위치, 방향, 상태, 코인 여부) 전송한다. |
| void UpdatePLInfo() | 플레이어 데이터(상태, 좌표값, 방향, 코인여부)를 업데이트한다. |
| void UpdateScene() | Scene 정보를 업데이트한다. |
| void PLCollision() | 플레이어와 플레이어, 플레이어와 코인, 플레이어와 장애물 사이의 충돌여부에 따라 플레이어 상태를 업데이트한다. |
| void PLDamaged() | 스킬 키를 입력이 들어왔을 때 플레이어가 스킬에 의한 데미지를 입었는지 검사하고 플레이어 상태를 업데이트한다. |

| 클라이언트 |  |
| --- | --- |
| void CreateSocket() | 소켓을 생성한다 |
| bool CLConnect() | 네트워크에 연결하고 연결 성공 유무에 따라 값을 반환한다. |
| void CLSendData (LPVOID) | 서버로 패킷을 전송한다. (각 Scene로 오버라이딩) (Lobby, Char_sel, ingame, end_game) |
| void CLLobbySend(CS_lobby_send ) | 로비에서의 데이터(레디유무,선택캐릭터)를 서버에게 보낸다. |
| void SendKeyInfo(CS_ingame_send& ) | 입력한 키값을 서버에게 보낸다. |
| void RecvTimer() | 탑 화면 시간과 스킬 쿨타임 정보를 서버로부터 받는다. |
| void UpdatePL(player_data ) | 서버로부터 넘겨받은 플레이어 정보로 해당 값을 업데이트한다. |
| void UpdateScene() | Scene을 업데이트한다. |

팀 정보

- 팀원 역할분담

임해인 [ 팀장 ]

- 클라이언트 네트워크

- 클라이언트 처리

김경욱

- 서버 멀티 쓰레드

- 서버 소켓 프로그래밍

전하은

- 서버 멀티 쓰레드

- 서버 소켓 프로그래밍

팀 정보

깃허브 주소

- https://github.com/haein0303/NetWorkGame_Final_Term

개발환경

개발 환경 버전 정보

| 항목 | 버전 |
| --- | --- |
| Win Sdk ver | 10.0.22000.0 |
| Visual Studio 2022 | v143 |
| Std Ver | C++ 17 |

개발일정

주요 분기점

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 추진계획서 1차 검수 |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 계획서 작성 회의 | 추진계획서 완성 | 추진계획서 2차 검수 |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 추진계획서 완성 | 1차 회의 |  |  |  | 인게임 기초 네트워크 송수신 구현 완료 |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | 2차회의 |  | 캐릭터 선택 네트워크 기능 확인 가능 | 네트워크 기능 확인 | 인게임 네트워크 기능 확인 가능 전송확인 |  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|  | 3차회의 | 2인 플레이 변경 기점 | 로비 네트워크 기능 확인가능 |  | 예비일 / 최종 점검 가능하게 준비 |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | 문서화 |  |  |  |  |

임해인

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | [클라이언트] FrameWork_Recv 개발 | [클라이언트] CLConnect() 제작 |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 추진계획서 작성 완료 | [1차 자체 점검 및 회의] | [클라이언트] UpdateScene() 제작 | [클라이언트] RecvTimer() - Char_sel - Ingame 적용 | [클라이언트] CLSendData () 제작 |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | [2 차 자체 점검 및 회의] |  | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(위치) [클라이언트] 프로토콜 및 소켓제작 | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(상태) [서버] 리시브 스레드 이벤트 동기화 [클라이언트] 리시브 쓰레드 동기화 및 서버 데이터 송신 | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(애니메이션 동기화) [클라이언트] 인게임 입력정보 송신 |  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|  | [클라이언트] Scene_Char_select_UI 수정 | [클라이언트] Scene_Lobby_UI/ CLLobbySend() 수정 | [클라이언트] Scene_Char_select_UI 수정2 [클라이언트] 수신정보 재분배 코드 제작 | [클라이언트] Recv 쓰레드 분리 | [클라이언트] 1차 점검 |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [클라이언트] 서버 기반 Scene 변경 코드 작성 |  |  | [서버] 클라이언트 초기화 정보 수정 |  | [클라이언트] 서버 제공 인게임 시간 정보 적용 |  |
| 메모 | 작업 선호 요일 : 수, 목, 금, 일 작업 불가일 : 11월 20일 ~ 21일 |  |  |  |  |  |

김경욱

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | [서버] 프레임워크 제작 / 통신 프로토콜 제작 | [서버] 프레임워크 제작 / 통신 프로토콜 제작 (1일 딜레이) | [서버] 타이머 thread / InitServer() 제작 내용삭제 |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | [1차 자체 점검 및 회의] |  |  |  |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | [2 차 자체 점검 및 회의] |  | [서버] WaitForClientConnect() / 제작 | [서버] SendData() 리시브 스레드 제작 / 로비 접속 정보 업데이트 제작 | [서버] UpdateTimer() / SVSendScene() 제작 / 플레이어 초기화 정보 제작 | [서버] SVSendTimer() 제작 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|  | [서버] | [서버] SVSendCharSel() 제작 | [서버] PLCollision() 제작 | [서버] RecvCLData () 제작 | [클라이언트] 1차 점검 |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | [서버] 맵 충돌 처리 적용 |  | [서버] 맵 특수 효과 적용 |  | [서버] 공격, 스킬, 데쉬 처리 | [서버] 코인정보 세팅 |
| 메모 | 작업 선호 요일 : 수, 목, 금, 토, 일 |  |  |  |  |  |

전하은

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | [클라이언트] Scene_ingame 분할화면 하나로 합치기 | [클라이언트] Scene_Igame_input 수정 |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | [1차 자체 점검 및 회의] 1.개발진척확인 2.일정재조율 3.기능구현체크 | [클라이언트] Scene_Igame_UI 네비게이터 수정 |  |  |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | [클라이언트] Scene_ingame 분할화면 하나로 합치기 | [클라이언트] SendKeyInfo() 제작 [클라이언트] 매뉴얼 삭제 |  | [서버] SVSendMainGm UpdatePLInfo() 제작 [클라이언트] 클라이언트 소켓 제작 |  |  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|  | [클라이언트] Scene_Num 수신 처리 | [서버] PLDamaged() [클라이언트] 수신정보 기반 캐릭터 이동 구현 |  | [클라이언트] UpdatePL(player_data ) – 제작(코인) |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | [클라이언트] 서버 수신정보 기반 애니메이션 적용 |  |  | [클라이언트] 게임 종료화면 - lose |  |  |
| 메모 | 작업 선호 요일 : 월, 화, 목 예외일 : 7, 8, 16, 17 |  |  |  |  |  |